
CHANTEMERLE  |  CONTRIBUTION THÉMATIQUE
Gestion du site, attribution des logements et pérennité
Document de travail à personnaliser — concertation sur le projet présenté le 23 septembre 2026.
1. ÉLÉMENTS DU PROJET — FAITS ANNONCÉS
Le bâtiment B comprendrait 32 logements PLAI en résidence-accueil, avec deux hôtes annoncés dans le diaporama ; le suivi de soins des résidents est présenté comme organisé. [Diaporama p. 19, 26]
Le bâtiment C comprendrait 16 logements PLS gérés par un bailleur social ; la présentation évoque une commission d’attribution avec participation de la mairie. [Diaporama p. 20]
L’association indique demeurer propriétaire et vouloir maintenir une activité de soins ; un bail emphytéotique de longue durée avec le bailleur doit être formalisé. [Diaporama p. 14]
Un partenaire nommé Antin+ est évoqué dans la transcription, mais l’identité et le partenariat définitifs restent à confirmer. [Q/R 00:42:24, 00:47:12]
Une présence nocturne et un dispositif de contact ont été évoqués [Q/R 00:52:35]
les contingents d’attribution et la part de la commune ne sont pas arrêtés. [Q/R 00:48:13, 01:31:41]
2. PROBLÈMES ET RISQUES À SÉCURISER
Le partage des responsabilités entre propriétaire, bailleur, gestionnaire et équipes de soins n’est pas encore documenté de manière complète. Absence d’interlocuteur clairement identifié, engagements de gestion insuffisamment formalisés
Manque d’information sur les attributions des logements du bâtiment C 
Pérennité du projet en cas de cession du projet par LAD, notamment au Bailleur social, avec changement d’affectation des logements des bâtiments A et B : aucune garantie juridique, ni financière ou autre, ne sont annoncées, ni étudiées, ni demandées 
Les préoccupations doivent porter sur l’organisation et les garanties du projet, sans présumer de comportements liés au handicap ou à la situation sociale des futurs habitants.
3. PROPOSITIONS — MODIFICATIONS ET GARANTIES
Publier l’identité du bailleur retenu, le schéma de gouvernance et les responsabilités de chaque organisme.
Présenter les modalités d’attribution légalement applicables, les contingents de réservation et le rôle exact de la commune, s’il y a une priorité de la commune non prévue par les règles, la garantir
Formaliser les modalités de présence et d’accompagnement, les contacts jour/nuit, le traitement des incidents et les échanges avec le voisinage.
Préciser la durée et les clauses essentielles du bail, ainsi que les garanties ou procédures applicables en cas de changement de gestionnaire ou d’usage (cession du projet par LAD).
Contribution personnelle — à adapter
Je demande que les points ci-dessus soient examinés et que les études, réponses et engagements retenus soient rendus publics avant la finalisation du projet.
Nom (facultatif selon les modalités officielles) : _____________________    Date : __________
Sources : diaporama des Ailes Déployées (23/09/2026) ; synthèse des questions/réponses issue d’une transcription automatique, à vérifier sur l’audio ; analyse écrite d’un riverain (témoignage et interrogations, non expertise indépendante). Les affirmations des intervenants ne valent pas validation technique ou juridique.
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